## Slide 1
프로젝트수행계획서
K2NM
Software Engineering
2005037062 김병모
2009037144 문은배
2012105017 김선재
2013105035 남희영

## Slide 2
프로젝트 수행 계획서
K2NM
01 프로젝트 개요
Contents 목차
02 요구사항
03 프로젝트의 주요역점사항
04 일정계획 및 팀원 업무량
05 추진전략
06 프로젝트 포인트

## Slide 3
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
1st
프로젝트 개요
채팅 프로그램
  채팅방(공개방/비밀방)을 만들어 사용자들끼리 모여 채팅할 수 있다
  공개방은 누구나 들어갈 수 있는 방이다
  비밀방은 비밀번호를 입력하여 들어갈 수 있는 방이다
  사용자들은 채팅방에서 파일을 전송하거나 이모티콘을 보낼 수 있다

## Slide 4
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
2nd
요구사항 1
로그인
  사용자는 서버IP와 포트번호 그리고 ID를 입력하여 프로그램에 접속한다
공개방 만들기
  사용자는 대화를 원하는 누구나 들어올 수 있는 공개방을 만들 수 있다
비밀방 만들기
  사용자는 비밀번호를 입력해야 들어올 수 있는 비밀방을 만들 수 있다

## Slide 5
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
2nd
요구사항 2
공개방 들어가기
  사용자는 대화를 원하는 누구나 들어갈 수 있는 공개방에 들어갈 수 있다
비밀방 들어가기
  사용자는 비밀번호를 입력해야 비밀방에 들어갈 수 있다
채팅하기
  사용자는 채팅방에서 다른 이와 메시지를 주고 받을 수 있다

## Slide 6
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
2nd
요구사항 3
채팅방 나가기
  사용자는 원하는 언제나 채팅방에서 나올 수 있다
파일 전송하기
  사용자는 채팅방에서 파일 크기와 종류와 상관없이, 다른 이에게 파일을 전송할 수 있다
이모티콘 보내기
  사용자는 채팅방에서 이모티콘을 보낼 수 있다

## Slide 7
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
2nd
요구사항 4
채팅방 목록 보여주기(로비 화면)
  사용자는 로비화면에서 채팅방 목록을 볼 수 있다
사용자 목록 보여주기(로비 화면)
  사용자는 로비화면에서 프로그램에 접속중인 사용자들의 ID를 볼 수 있다
사용자 목록 보여주기(채팅방 화면)
  사용자는 채팅방 화면에서 채팅방에 있는 사용자들의 ID를 볼 수 있다

## Slide 8
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
2nd
요구사항 5
로그인 화면
  사용자는 로그인 화면에서, 서버IP와 포트번호 그리고 ID를 입력한다
로비 화면
  사용자는 로비 화면에서, 채팅방 목록과 사용자 목록을 볼 수 있고, 채팅방에 들어가거나 채팅방을 만들 수 있다
채팅방 화면
  사용자는 채팅방 화면에서, 사용자 목록을 볼 수 있고, 채팅하거나 파일을 전송하거나 이모티콘을 보낼 수 있다. 그리고 채팅글을 볼 수 있다

## Slide 9
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
3th
프로젝트의 주요역점사항 1
로 그 인 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
공 개 방 만 들 기 | ★ | ★ | ★ |  | 
비 밀 방 만 들 기 | ★ | ★ |  |  | 
공 개 방 들 어 가 기 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
비 밀 방 들 어 가 기 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
채 팅 하 기 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
채 팅 방 나 가 기 | ★ | ★ |  |  | 
파 일 전 송 하 기 | ★ | ★ |  |  | 
이 모 티 콘 보 내 기 | ★ |  |  |  | 

## Slide 10
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
3th
프로젝트의 주요역점사항 2
채 팅 방 목 록 보 기 (로 비 화 면) | ★ | ★ | ★ |  | 
사 용 자 목 록 보 기 (로 비 화 면) | ★ |  |  |  | 
사 용 자 목 록 보 기 (채 팅 방 화 면) | ★ | ★ |  |  | 
로 그 인 화 면 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
로 비 화 면 | ★ | ★ | ★ |  | 
채 팅 방 화 면 | ★ | ★ | ★ | ★ | 

## Slide 11
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
4th
일정계획 및 팀원 업무량 1
 | 4월 4주 |  | 5월 1주 |  | 5월 2주 |  | 5월 3주 |  | 5월 4주 |  | 6월 1주 | 
로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공개방 만들기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
비밀방 만들기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공개방 들어가기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
비밀방 들어가기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
채팅하기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
채팅방 나가기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
파일 전송하기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이모티콘 보내기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
4th
일정계획 및 팀원 업무량 2
 | 4월 4주 |  | 5월 1주 |  | 5월 2주 |  | 5월 3주 |  | 5월 4주 |  | 6월 1주 | 
채팅방 목록보기(로비화면) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사용자 목록보기 (로비화면) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사용자 목록보기 (채팅방화면) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로그인 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로비 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
채팅방화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
4th
일정계획 및 팀원 업무량 3
 | 김병모 | 문은배 | 김선재 | 남희영
로그인 | ○ | ○ | ● | ○
공개방 만들기 | ● |  | ○ | ○
비밀방 만들기 | ● | ○ |  | 
공개방 들어가기 | ● |  | ○ | ○
비밀방 들어가기 | ● | ○ |  | 
채팅하기 | ○ | ○ | ○ | ●
채팅방 나가기 |  | ● | ○ | ○
파일 전송하기 | ● |  |  | 
이모티콘 보내기 |  | ● |  | 

## Slide 14
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
4th
일정계획 및 팀원 업무량 4
 | 김병모 | 문은배 | 김선재 | 남희영
채팅방 목록보기(로비화면) | ○ |  | ● | 
사용자 목록보기 (로비화면) | ○ |  | ● | 
사용자 목록보기 (채팅방화면) | ○ |  | ● | 
로그인 화면 |  |  |  | ●
로비 화면 |  |  |  | ●
채팅방화면 |  |  |  | ●

## Slide 15
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
5th
추진전략
주마다 2~3번 만나기
  팀원들끼리 자주 만나, 현재 프로젝트 상황이나 앞으로의 프로젝트 방향들을 회의한다
샘플 코드 참고하기
  프로그램에 구현할 기능에 대한 샘플 코드를 참고하여, 코딩을 한다
계획일정에 따라 일 진행하기
  계획일정에 따라 일을 진행하여, 계획하고 있는 일들을 기간 내에 다 수행할 수 있도록 한다

## Slide 16
프로젝트 수행 계획서
K2NM
STORY
6th
프로젝트 포인트
채팅하기
  사용자들은 프로그램을 통해 메시지를 주고 받는다
채팅방 만들기
  사용자들은 채팅방을 만들어서, 방안에서 채팅한다
  채팅방은 공개방, 비밀방 2종류가 있다
파일전송하기
  사용자들은 파일 크기와 종류는 상관없이, 파일을 전송할 수 있다

## Slide 17
감사합니다
Thank you
Do you have any Questions?